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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รอบเดือนเมษายน ( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)
	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ)
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองนาโพธิ์1
 (หมู่ที่ 1) 
	165,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาตีน 
(หมู่ที่ 2) 
	290,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาตก-บ้านขุนถนนจดหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ (หมู่ที่ 3) 

	295,000

	
	
	
	
	
	กองช่าง

	4
	โครงการปรับปรุงถนนสายตรงบน-นาตีน (หมู่ที่ 4) 
	294,000
	

	
	
	
	
	กองช่าง

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุทธรักษ์ 
(หมู่ที่  5) 
	295,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	6

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายวิชิต สุวรรณเลิศ (หมู่ที่  6)   
	295,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดฝ่าพระบาท 
(หมู่ที่ 7)   
	293,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ

	8
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายริมคลองสุขุม  (หมู่ที่ 8) 
	368,424
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสุธรรม แก้วประดิษฐ์ ( หมู่ที่ 9)  
	316,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	10
	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)  
	294,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลัดชฎา  (หมู่ที่ 11 ) 

	295,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	12
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ (หน้าบ้านนาย จรินทร์ หนูแก้ว-บ้านนายบุญเลิศ สุขอินทร์ (หมู่ที่ 12 ) 
	295,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	13
	โครงการบุกเบิกถนนจากซอยสุขสบาย - บ้าน
นางใยพร (หมู่ที่ 13) 
	158,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	14
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนาออก-วัดบ้านงาม (หมู่ที่ 1) 
	122,069
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	15
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยสุขสบาย  (หมู่ที่ 13)  

	132,125
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	16
	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  ม.10
(กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี)

	487,000

	
	
	
	
	
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน   ( ไม่มีโครงการดำเนินการ )
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	การดำเนินการเลือกตั้ง 

	550,000
	
	
	
	   
	
	สำนักปลัด



3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 9 
(กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี)
	288,500
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	2
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถบริการฉุกเฉินตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(รับ-ส่งผู้ป่วย)และกู้ภัย อบต.คลองกระบือ 
	110,000
	52,500
	
	
	
	
	
สำนักปลัด

	3

	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)
	200,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด







3.3  แผนงานการศึกษา

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)
	
	
	
	
	
	
	

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง

	184,000
	90,000
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมหิสสราราม
	140,000
	72,000
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดตรงบน
	180,000
	88,000
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านงาม
	116,000
	58,000
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสามแพรก
	188,000
	92,000
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุขุม
	308,000
	150,000
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	2
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน
	132,300
	56,700
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
คลองกระบือ
	289,100
	123,900
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	3
	ค่าอาหารเสริม(นม)
ให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
	
	
	
	
	
	
	

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์อบรม
เด็กก่อนวัยเรียนวัดตรงบน
	48,200.40
	24,100.20
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ
	105,326.80
	52,663.40
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	4.
	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
	
	
	
	
	
	
	

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน
วัดสามแพรก
	83,904.40
	41,059.60
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน
วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
	82,119.20
	40,167
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน
วัดมหิสสราราม
	62,482.00
	32,133.60
	
	
	
	
	กองการศึกษา





	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน
วัดสุขุม
	137,460.40
	66,945
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน
วัดบ้านงาม
	51,770.80
	25,885.40
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน
วัดตรงบน
	80,334.00
	39,274.40
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	5
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการการเรียนการสอน) 
	
	
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน
	45,900
	44,200
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ
	100,300
	98,600
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	6
	ชุดสื่อการเรียนการสอนประเภทเครื่องเล่นสนาม
1.ชิงช้าปีนปาย 
2.บาร์ปีนปายอุโมงค์คลอดกระดานลื่น  (แบบเหล็ก)
3.บาร์ปีนปายอุโมงค์คลอดกระดานลื่น (แบบเชือก)
4. บาร์โค้งกระดานลื่น 

	86,640
	
	
	
	
	
	กองการศึกษา





3.4  แผนงานสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) กิจกรรมอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.) ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
	97,500
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	2
	การพ่นหมอกควัน พ่นน้ำยาเคมี ฉีดวัคซีนต่างๆ การรณรงค์ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดต่างๆ
	50,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด




3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	การรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด 
	10,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	2
	จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ชนิดท้องแบน
(กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี)
	65,000
	63,600
	
	
	
	
	สำนักปลัด






3.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านเรา  
	170,000
	
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	2
	โครงการพัฒนาจิตใกล้ชิดวัดปลูกรากใจใส่แก่นธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561
	50,000
	22,020
	   
	
	
	
	กองการศึกษา

	3
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี พ.ศ.  2561 
	13,000
	13,000
	
	
	

	
	กองการศึกษา/
ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง

	4
	อุดหนุนโครงการแห่หมฺรับรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.  2561  
	3,000
	
	
	
	
	
	กองการศึกษา/
ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง

	5
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน สร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติด “สร้างสุขเกมส์ ครั้งที่ 10”  
	380,000
	
	
	
	
	
	กองการศึกษา/
ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง

	6
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

	10,000
	
	
	
	
	
	กองการศึกษา/
ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง






3.7  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	9,304,800
	4,455,000
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	2
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	6,979,200
	3,132,800
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	96,000
	31,500
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	4
	สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกระบือ
	300,000
	300,000
	
	
	
	
	สำนักปลัด/
กองทุน สปสช.



ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	216,000
	9,000
	
	
	
	
	กองคลัง

	2
	โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราชเจ้า) อำเภอปากพนัง
	3,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด/
ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง

	3
	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร อำเภอปากพนัง
	5,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด/
ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	4
	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ “12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561 ” อำเภอปากพนัง 
	5,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด/
ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง

	5
	โครงการขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง ประจำปี พ.ศ. 2561  
	15,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด/
ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง

	6
	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อำเภอปากพนัง
	5,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด/
ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง

	7
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง
	25,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	8
	เช่าสัญญาณพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี เว็บไซด์สำนักงาน อบต.คลองกระบือ
	10,000
	7,500
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	9
	การบริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และINTERNET ตำบล
	60,000
	25,680
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	10
	การบริการประชาชนนอกสถานที่
	-
	
	
	
	
	
	กองคลัง

	11
	การบริการประชาชนในวันและเวลาราชการโดยไม่พักเที่ยง
	-
	
	
	
	
	
	กองคลัง

	12
	การพัฒนาระบบการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็วและประทับใจ
	-
	
	
	
	
	
	กองคลัง


4.2  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่ 
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	การบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและอื่นๆ
	652,840
โอนเพิ่ม 300,000
	830,720
	
	
	
	
	สำนักปลัด/
กองช่าง



ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1   แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพื้นที่

	180,000
	49,500
	
	
	
	
	กองช่าง

















บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รอบเดือนเมษายน ( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 )
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน
    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
	4,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	2
	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน
	10,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	3
	จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน  
	22,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด



1.2  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน  

	11,000
	
	
	
	
	
	กองการศึกษา







1.3  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน  
	11,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง



2. ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
	9,500
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด



3.  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
	22,000
	22,000
	
	
	
	
	สำนักปลัด

	2
	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า
	2,800
	2,800
	
	
	
	
	สำนักปลัด


  



[bookmark: _GoBack]  3.2  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 สำหรับงานสำนักงาน
	16,000
	16,000
	
	
	
	
	กองการศึกษา

	2
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ
	9,000
	
	
	
	
	
	กองการศึกษา


 
 3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

	30,000
	30,000
	
	
	
	
	กองช่าง










4. ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการจัดทำป้ายคัตเอาท์โครงสร้างเหล็ก
	126,000
	
	
	
	
	
	สำนักปลัด/กองช่าง



  4.2 แผนงานการศึกษา

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens  
	24,000
	
	
	
	
	
	กองการศึกษา




4.3  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	โครงการจัดทำป้ายเขตพื้นที่ตำบล

	43,400
	
	
	
	
	
	กองช่าง




5.  ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 110 ซีซี
	44,000
	
	
	
	
	
	กองช่าง



6.  ประเภท  ครุภัณฑ์อื่นๆ 
     แผนงานการศึกษา

	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ยกเลิกโครงการ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1
	จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็กและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็ก
	11,700
	
	
	
	
	
	  กองการศึกษา





	
