# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

เรื่อง   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

……………………………………….

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๖  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  รายละเอียดแผนฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ   ณ  วันที่   ๙   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)

(นายสนชัย  สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

แผนการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

อำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

WWW.KLONGKRABUE.GO.TH

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 นั้น มิใช่เป็นการจัดทำแผนพัฒนาแต่เป็นเอกสารที่รวบรวม ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ  และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เกิดความสะดวกมากขึ้นในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

ธันวาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

สารบัญ

เรื่อง										หน้า

ส่วนที่ 1	บทนำ									  1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					   1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					   1

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน				   2

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน					   3

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน						   3

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม						  4

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ					   4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ					   7

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมาย

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 นี้ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

# จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

# 3

# ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

## ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นแผนฯที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณนั้น ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อในการพัฒนาตำบลต่อไป

………………………………………………..

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาที่ อยู่อาศัย ถนน สะพาน ทางเท้า การประปา การไฟฟ้า | 16 | 100 | 10,437,099.- | 100 | ส่วนโยธา |
| รวม | 16 | 100 | 10,437,099.- | 100 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตร การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน | 2 | 100 | 100,000.- | 100 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 2 | 100 | 100,000.- | 100 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 แนวทางการพัฒนา การสังคมสงเคราะห์ การสวัสดิการ สังคม เด็ก ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมการศึกษา | 3 7 | 11.54 26.93 | 78,000.- 2,828,333.- | 1.67 60.59 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |

5

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานด้านสาธารณสุข การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และการป้องกันโรคต่างๆ 3.4 แนวทางการพัฒนา การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 3.5 แนวทางการพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริม การออกกำลังกายและเล่นกีฬาต่างๆ 3.6 แนวทางการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษา ความสงบภายใน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 4 4 3 | 19.23 15.38 15.38 11.54 | 670,000.- 410,000.- 500,000.- 181,300.- | 14.35 8.78 10.72 3.89 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 26 | 100 | 4,667,633.- | 100 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล 4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรฯ เพิ่มศักยภาพ บุคลากรให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม 4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนประชาคมหมู่บ้าน และตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนแม่บทชุมชน | 17 1 | 68.00 4.00 | 1,400,500.- 40,000.- | 78.97 2.26 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |

6

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 แนวทางการพัฒนา การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ 4.4 แนวทางการพัฒนา การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน บริการ INTERNET ตำบลในวันและเวลาราชการ โดยไม่พักเที่ยง การบริการที่สะดวกรวดเร็ว ประทับใจ การ บริการนอกสถานที่ | 3 4 | 12.00 16.00 | 323,000.- 10,000.- | 18.21 0.56 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 25 | 100 | 1,773,500.- | 100 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5.1 แนวทางการพัฒนา การรณรงค์ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม การบำบัด และการจัดการขยะมูลฝอย | 2 | 100 | 420,000.- | 100 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 2 | 100 | 420,000.- | 100 |  |

7

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย ถนน สะพาน ทางเท้า การประปา การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก สายริมคลองนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 | ฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ยาว 1,360 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 663 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 355,000.- บาท | หมู่ที่ 1 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดบ้านงาม-สายนาออก หมู่ที่ 2 | กว้าง 4.00 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 334,000.- บาท | หมู่ที่ 2 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการปรับปรุง(ถมบดอัด)ถนนด้วยหินคลุกสายริมคลองนาโพธิ์จดหมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 | ขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ยาว 2,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 975 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 521,000.- บาท | หมู่ที่ 3 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการถมยกระดับด้วยดินถมพร้อมลงหินคลุกถนนบริเวณคูส่งน้ำสายหลังสถานีอนามัยบ้านตรงบน หมู่ที่ 4 | ดินถมขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ยาว 580 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม.และลงหินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม.ยาว 580 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 264 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 304,000.- บาท | หมู่ที่ 4 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองตรงบน หมู่ที่ 5 | กว้าง 4.00 ม.ยาว 181 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 724 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 404,000.- บาท | หมู่ที่ 5 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการถมยกระดับด้วยดินถมพร้อมลงหินคลุกถนนสายเมรุวัดสุขุมเชื่อมหมู่ที่12 หมู่ที่ 6 | ดินถมขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 760 ลบ.ม.และลงหินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 456 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 454,000.- บาท | หมู่ที่ 6 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการบุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกลและลงดินถมพร้อมลงหินคลุกซอยโรงขนมจีน-ถนนสายเสม็ดเอนบางคุระ หมู่ที่ 7 | บุกเบิกด้วยเครื่องจักรกลให้ได้รูปถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.และดินถมขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ยาว 300 ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 760 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และลงหินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม.ยาว 300 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า136 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 329,000.- บาท | หมู่ที่ 7 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. 9. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองสุขุม 1 หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวัด สามแพรก หมู่ที่ 9 | กว้าง 4.00 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 334,000.- บาท กว้าง 4.00 ม. ยาว 350 ม.หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 1,400 ตร.ม.พร้อมบดอัดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 521,000.- บาท | หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางอิฐ หมู่ที่ 10 | กว้าง 4.00 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 334,000.- บาท | หมู่ที่ 10 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการบุกเบิกถนนทางสาธารณะประโยชน์สายหน้าบ้านตาสุข-ถนนพุทธรักษ์ หมู่ที่ 11 | บุกเบิกด้วยเครื่องจักรกลให้ได้รูปถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว 370 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.,ดินถมขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.ยาว 370 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ,ลงหินผ่านตะแกรง ขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.80 ม.หลังกว้างเฉลี่ย 3.60 ม.ยาว 370 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 171 ลบ.ม.และลงหินคลุกขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 3.60 ม.ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม.ยาว 370 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 157 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ | หมู่ที่ 11 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 12 | วางท่อคสล.มอก.ชั้น3 ขนาดØ 1x1 ม.จำนวน 5 ท่อน วางแผ่นพื้นรองรับท่อจำนวน 5 ตร.ม.ยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อภายนอก(ครึ่งหนึ่ง)ภายใน(ครึ่งหนึ่ง) ถมดิมหลังท่อ 8 ลบ.ม.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 1 ป้าย งบประมาณ 301,000.- บาท กว้าง 3.00 ม.ยาว 195 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 585 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 334,000.- บาท | หมู่ที่ 12 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกวัดสามแพรกและสายคลองควาย 2 หมู่ที่ 13 | - สายแยกวัดสามแพรก กว้าง 4.00 ม.ยาว 66 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 - สายคลองควาย 2 กว้าง 4.00 ม.ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 259,000.- บาท | หมู่ที่ 13 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การรังวัดที่ดิน | - เพื่อจ่ายในกิจกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ (เงินสำรองจ่าย) งบประมาณ 1,237,099.- บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณ 500,000.- บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการรังวัดที่ดินในเขตพื้นที่ตำบลคลองกระบือ งบประมาณ 40,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ สำนักงานที่ดินสาขาปากพนัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดบ้านงาม-สายนาออก หมู่ที่ 2 | กว้าง 4.00 ม.ยาว 885 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,540 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 145 ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 1,887,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | หมู่ที่ 2 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ)

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบชลประทาน   เส้นทางระบบการคมนาคมให้เหมาะสมได้มาตรฐานสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

- เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค   สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน   อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเพียงพอ

1.1  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา  การไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองตรงบน หมู่ที่ 5 | กว้าง 4.00 ม.ยาว 930 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,720 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 152 ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ เลขที่ 1/2543 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 1,989,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | หมู่ที่ 5 | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่ดี สร้างรายได้ มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น

- เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตร การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | ปรับปรุงข้อมูล ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวและส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงข้อมูล ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล งบประมาณ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวและเมล็ดพันธ์พืชผักแก่เกษตรกร โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวแก่เกษตรกรในตำบลและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ งบประมาณ 50,000.- บาท | ศูนย์ถ่ายทอดฯ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ เกษตรอำเภอ อบต.คลองกระบือ เกษตรอำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.1 แนวทางการพัฒนา การสังคมสงเคราะห์ การสวัสดิการสังคมเด็ก ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 13 คนๆ ละ 500.- บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน งบประมาณ 78,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง งบประมาณ 188,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมหิสสราราม งบประมาณ 176,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดตรงบน งบประมาณ 168,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ร.ร.วัดฝ่าพระบาทฯ ร.ร.วัด มหิสฯ ร.ร.วัด ตรงบน | อบต.คลองกระบือ ร.ร.วัดฝ่าพระบาทฯ อบต.คลองกระบือ ร.ร.วัดมหิสฯ อบต.คลองกระบือ ร.ร.วัดตรงบน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านงาม งบประมาณ 180,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดสามแพรก งบประมาณ 208,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดสุขุม งบประมาณ 392,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ร.ร.วัด บ้านงาม ร.ร.วัด สามแพรก ร.ร.วัด สุขุม | อบต.คลองกระบือ ร.ร.วัดบ้านงาม อบต.คลองกระบือ ร.ร.วัดสามแพรก อบต.คลองกระบือ ร.ร.วัดสุขุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ โครงการอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน งบประมาณ 168,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ งบประมาณ 257,600.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน งบประมาณ 56,484.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ศูนย์เด็กฯวัดตรงบน ศูนย์เด็กฯ อบต.คลองกระบือ ศูนย์เด็กฯวัดตรงบน | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | โครงการอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ งบประมาณ 86,609.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง งบประมาณ 81,339.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนวัดมหิสสราราม งบประมาณ 76,147.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ศูนย์เด็กฯ อบต.คลองกระบือ ร.ร.วัดฝ่าพระบาทฯ ร.ร.วัด มหิสฯ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | โครงการอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนวัดตรงบน งบประมาณ 72,686.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านงาม งบประมาณ 77,877.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนวัดสามแพรก งบประมาณ 89,992.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ร.ร.วัด ตรงบน ร.ร.วัด บ้านงาม ร.ร.วัด สามแพรก | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ วัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนวัดสุขุม งบประมาณ 169,599.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน งบประมาณ 25,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ งบประมาณ 55,000.- บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ร.ร.วัด สุขุม ศูนย์เด็กฯวัดตรงบน ศูนย์เด็กฯ อบต.คลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. 5. 6. | บริการรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองกระบือ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครุภัณฑ์และวัสดุงานบ้านงานครัว การบริการสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองกระบือ งบประมาณ 200,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันไหว้ครู กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น งบประมาณ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่น น้ำยาเช็ดกระจก แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา งบประมาณ 70,000.- บาท | ศูนย์เด็กฯ ตำบลคลองกระบือ ศูนย์เด็กฯ ตำบลคลองกระบือ ศูนย์เด็กฯ ตำบลคลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | ก่อสร้างเสาธงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบนตามแบบแปลนของอบต. งบประมาณ 10,000.- บาท | ศูนย์เด็กฯ วัดตรงบน | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.3 แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และการป้องกันโรคต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ในสัตว์ การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก,โรคพิษสุนัขบ้า,โรคเอดส์และการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ อุดหนุนกิจกรรม อสม. ตำบลคลองกระบือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ในสัตว์ งบประมาณ 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก,โรคพิษสุนัขบ้า,โรคเอดส์และการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ งบประมาณ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ อสม. จำนวน 13 หมู่บ้านๆ ละ 10,000.- บาท งบประมาณ 130,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อสม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.3 แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และการป้องกันโรคต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. 5. | การบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณ 350,000.- บาท เพื่อเป็นเงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) งบประมาณ 80,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ สำนักงาน(สปสช.) | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.4 แนวทางการพัฒนา การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | การส่งเสริมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี พ.ศ. 2557 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2557 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ งบประมาณ 300,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี พ.ศ. 2557 งบประมาณ 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2557 งบประมาณ 5,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ อำเภอ ปากพนัง อำเภอ ปากพนัง | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ ที่ทำการปกครอง อำเภอปากพนัง อบต.คลองกระบือ ที่ทำการปกครอง อำเภอปากพนัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.4 แนวทางการพัฒนา การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการอบรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.คลองกระบือ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต. คลองกระบือ งบประมาณ 100,000.- บาท | อบต.คลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.5 แนวทางการพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบลคลองกระบือ จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยอื่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบลคลองกระบือ เช่น โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน สร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติด “สร้างสุขเกมส์ ครั้งที่ 6” โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคลองกระบือคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 เป็นต้น งบประมาณ 350,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยอื่น งบประมาณ 100,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนังและสถานที่อื่นๆ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.5 แนวทางการพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การกีฬา อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอปากพนัง ประจำปี 2557 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกปิงปอง ฯลฯ งบประมาณ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอปากพนัง ประจำปี 2557 งบประมาณ 20,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ อำเภอ ปากพนัง | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.6 แนวทางการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบภายใน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อุดหนุน ศพส.อ.ปากพนังโครงการป้องกันปราบปรามเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอปากพนัง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพิ่มเติม งบประมาณ 100,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันปราบปราม เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอปากพนัง งบประมาณ 15,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ ศพส.อ.ปากพนัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสุขภาพอนามัย การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.6 แนวทางการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบภายใน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบประมาณ 66,300.- บาท | ตำบลคลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังโดย ศพส.อ.ปากพนัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 44,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ - โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว งบประมาณ 22,500.- บาท | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ - กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ - เครื่อง GPS แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง - ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 60,000.- บาท | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. 6. | จัดซื้อครุภัณฑ์สาธารณะ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน การบริการสาธารณูปโภค | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ - ถังขยะประจำหมู่บ้าน จำนวน 100 ถัง งบประมาณ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง รักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ ฯลฯ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าบริการไปรษณีย์ โทรเลข ฯลฯ งบประมาณ 492,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ อบต.คลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. 8. 9. 10. | วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ฯลฯ งบประมาณ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น น้ำยาเช็ดกระจก แปรง ไม้กวาด ฯลฯ งบประมาณ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ งบประมาณ 36,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณ 130,000.- บาท | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. 12. 13. | วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก ฯลฯ งบประมาณ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ค่าจัดซื้อหลอดไฟ ฟิวส์ ฯลฯ และค่าจัดซื้อหิน ทราย ปูน ไม้ ฯลฯ งบประมาณ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ อบต. งบประมาณ 130,000.- บาท | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. 15. | การจัดงานต่างๆ เนื่องในวันสำคัญของทางราชการ อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหา ราชเจ้า) ปี 2556 อำเภอ ปากพนัง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจักรี วันปิยมหาราช เป็นต้น งบประมาณ 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราชเจ้า) งบประมาณ 1,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ อำเภอ ปากพนัง | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาองค์กรฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16. 17. | อุดหนุนโครงการจัดงาน พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556” อำเภอปากพนัง อุดหนุนโครงการจัดงาน พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ “12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557” อำเภอปากพนัง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556” งบประมาณ 2,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ “12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557” อำเภอปากพนัง งบประมาณ 2,000.- บาท | อำเภอ ปากพนัง อำเภอ ปากพนัง | อบต.คลองกระบือ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง อบต.คลองกระบือ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน การประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนแม่บทชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | การจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน ทำแผนพัฒนาตำบล งบประมาณ 40,000.- บาท | ตำบลคลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.3 แนวทางการพัฒนา การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | อุดหนุนโครงการขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของอบต.อำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2557 เช่าสัญญาณพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี เว็บไซด์สำนักงานอบต.คลองกระบือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ฯ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ บำรุงรักษาครุภัณฑ์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอและอื่นๆ งบประมาณ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน อบต. งบประมาณ 20,000.- บาท | ท้องถิ่นอำเภอ ปากพนัง อบต.คลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.ปากพนัง ฝั่งตะวันออก อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

49

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.3 แนวทางการพัฒนา การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | การประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น การถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ ทำปกเอกสาร จ้างทำวารสารและแผ่นพับต่างๆ อัดภาพ ฯลฯ งบประมาณ 188,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ งบประมาณ 20,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อบต. งบประมาณ 80,000.- บาท | อบต.คลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

50

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล

4.4 แนวทางการพัฒนา การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน บริการINTERNETตำบล ในวัน เวลาราชการโดยไม่พักเที่ยง การบริการที่สะดวกรวดเร็ว ประทับใจ การบริการนอกสถานที่

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | การบริการประชาชนในวันเวลาราชการโดยไม่พักเที่ยง การบริการประชาชนนอกสถานที่ การพัฒนาระบบการบริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วและประทับใจ การบริการข้อมูลข่าวสารและ INTERNET ตำบล | การให้บริการต่างๆ ในวัน เวลาราชการ โดยไม่พักเที่ยง การให้บริการต่างๆ นอกสถานที่ การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ประทับใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต. และการให้บริการ INTERNET ตำบล งบประมาณ 10,000.- บาท | อบต.คลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

51

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน เพื่อการมีสภาพแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่

5.1 แนวทางการพัฒนา การรณรงค์ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม การบำบัดและการจัดการขยะมูลฝอย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าสำนักงาน อบต. บริการเก็บขยะในพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าสำนักงาน อบต. งบประมาณ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ งบประมาณ 400,000.- บาท | อบต.คลองกระบือ ตำบลคลองกระบือ | อบต.คลองกระบือ อบต.คลองกระบือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้