ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี   และแผนการดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่างๆ  เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  และสามารถนำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงการดำเนินงานของท้องถิ่นต่อไป

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการ  เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้   ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  กำหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

-สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก			จำนวน		3	คน

-ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก		จำนวน		2	คน

-ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก	จำนวน		2	คน

-หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง			จำนวน		2	คน

-ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก			จำนวน		2	คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบจากหน่วยงานหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการฯมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

การติดตามผล  (Monitoring)

การติดตามนั้นจะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Cant

Char ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการในช่วงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล  (Evaluation )

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standart  criteria) และตัวชี้วัด  (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ

## การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาไปดำเนินการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ

การติดตามผล  คือ การตรวจสอบการดำเนินงานที่จัดทำขึ้น  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติต่อเนื่อง  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม  ที่กำหนดไว้หรือไม่  การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงไร อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล  คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่

## วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

### การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

1.  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่  อย่างไร

2. ปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน  การเบิกจ่ายล่าช้า  ปัญหาด้านบุคลากร  ปัญหาทางด้านเทคนิค  และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้

3. ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา  รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป

4. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต

ระยะเวลาในการจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หมายถึง การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

ขั้นตอนในการจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 (หมวด 6  ข้อ 29)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง  วิธีการ  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

5. เมื่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้ว  ให้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

## องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  มีหน้าที่กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ   พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยงานตามที่เห็นสมควร โดยมีงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การติดตามผลจะรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ  และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

#### วิธีการติดตามและประเมินผล

#### รูปแบบการติดตามและการประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ โดยงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดฯ ได้กำหนด การติดตามผลโครงการโดยติดตาม  พิจารณาว่าโครงการนั้นๆได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่   ใช้งบประมาณเท่าใด  ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ  กำลังดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ  หรืออื่น ๆ  แล้วสรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใดตามที่ตั้งไว้ในแผน  สำหรับรูปแบบการติดตามผล ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( e-plan) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้เป็นหลัก  โดยระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550 มาตรา 287 วรรค 3  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีให้ประชาชนทราบและให้เป็นไปในแนวทางที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนด คือ จัดทำรายละเอียดการติดตามและการประเมินผลตามขั้นตอนและประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลข้อมูลของการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนและวิเคราะห์ความสอดคล้องของการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณกับยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับได้เป็นอย่างดี

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1) วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

“ ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมกตัญญู  เรียนรู้ตลอดชีวิต ”

2) พันธกิจ  (MISSION)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1. ส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. สร้างครอบครัวที่อบอุ่น  สร้างความรัก  ความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นในสังคม

3. ส่งเสริมการศึกษา  การเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. พัฒนาสังคม  สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

5. ส่งเสริม  สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ให้มีปัจจัยขั้นพื้นฐาน

1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

1.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  โรงเรียน  ชุมชนและครอบครัว  ให้มีบทบาท

พัฒนาคุณภาพชีวิตพึ่งตนเองได้

1.4 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เอื้ออำนวย  และภารกิจที่เปลี่ยนแปลงอัน

เนื่องมาจากการ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

2. พัฒนาการบริหารและการบริการ

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านบุคคล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการ

บริหารและบริการ  ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังให้มีการ

บริหารจัดการที่ดี

2.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน

ตำบล

2.3 ให้บริการประชาชน  สะดวก  รวดเร็ว  เสมอภาคโดยไม่ให้ประชาชนต้องเสียเวลา

และลดค่าใช้จ่าย  ดูแลประชาชนผู้มาติดต่อเสมือนลูกค้า

3. พัฒนาสังคม ท้องถิ่นเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

3.1 จัดระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ครบในทุกๆด้าน

3.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

3.3 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1) การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  การประปา

การไฟฟ้าขุด/ขุดลอกคู  คลอง คูส่งน้ำ  ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ  คันส่งน้ำ  ฝัง

ท่อท่อระบายน้ำ

2) การส่งเสริมการเกษตร  ประกอบอาชีพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน

3) การสังคมสงเคราะห์  สวัสดิการสังคม เด็ก  ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

4) การศึกษา  สนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม)  ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับ

การศึกษา  กิจกรรมการศึกษา  การกีฬาโรงเรียน

5) การสาธารณสุข  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข  การรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และการป้องกันโรคต่างๆ

6) การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  สืบสานเอกลักษณ์

ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7) การกีฬาและนันทนาการ  ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาต่างๆ

8) การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  รักษาความสงบภายใน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

9) การพัฒนาองค์กรฯ  เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต  มี

คุณธรรมและจริยธรรม

10) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  การประชาคมหมู่บ้านและตำบลใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนแม่บทชุมชน

11) การก่อสร้างและปรับปรุงหอกระจายข่าว  เสียงตามสาย  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  ศาลา

เอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  ซุ้มที่พัก  ศาลาพักร้อน  สวนสาธารณะ

12) การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ

13) การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  บริการ INTERNET ตำบลในวันและเวลา

ราชการโดยไม่พักเที่ยง  การบริการที่สะดวกรวดเร็ว  ประทับใจ  การบริการนอก

สถานที่

14) การรณรงค์ส่งเสริม  อนุรักษ์  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพแวดล้อม  การ

บำบัดและการจัดการขยะมูลฝอย

15) การรณรงค์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6) นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- พัฒนาเส้นทางการคมนาคมภายในตำบลให้ได้มาตรฐานสะดวกและปลอดภัย

- วางระบบผังตำบลรวมเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ

- พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม

- ปรับปรุงดูแล  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 สังคมสงเคราะห์

- สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้  ผู้ป่วยเรื้อรังอย่าง

ทั่วถึง

- จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้

2.2 การศึกษา

- สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)เต็มตามจำนวนนักเรียน   และถูกหลัก

โภชนาการ

- สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียน  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

- สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพในทุกด้าน

- สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ

- สนับสนุนและส่งเสริมวิทยากรพิเศษ  เพื่อเสริมความรู้ความสามารถให้เยาวชน

- สนับสนุนทุกการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน

2.3 การกีฬา

- สนับสนุนโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์

- สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชนทุกระดับ

- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน  ชุมชน  สถานศึกษาโดยทั่วถึง

2.4 ประกอบอาชีพ

- สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้  และปัจจัยการผลิต

- สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่แท้จริง  อย่างมีระบบและยั่งยืน

- สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พออยู่  พอกิน  พอเพียง”

2.5 การสาธารณสุข

- สนับสนุนโครงการโรงพยาบาลตำบล

- สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

- สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

- สนับสนุนตามโครงการต่างๆ ของสถานีอนามัยประจำตำบล

- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ เช่น

ไข้เลือดออก  โรคเอดส์  ตลอดจนภัยของยาเสพติด

- รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และรักษาความสงบเรียบร้อย

- สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

- สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

- สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของ

อบต.

- จัดระเบียบชุมชนให้มีความสะอาดเรียบร้อยและมีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ

- สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

- สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจำตำบล

5. ด้านบริการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของประชาคมหมู่บ้านและตำบลอย่างเป็นรูปธรรม

- ก่อสร้างและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการในรูปแบบต่างๆ

- พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศประจำตำบล(อินเตอร์เน็ตตำบล) ให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น

- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน

- รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาการบริหารจัดการ อบต. ตามหลักธรรมาภิบาล

- พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนแม่บทชุมชน

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

6. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่น

- สืบสานประเพณีท้องถิ่น  โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

ส่วนที่ 3

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| 13. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| 14. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา | ( |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง ) | ( |  |

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล(e-plan)

แบบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

"ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมกตัญญู เรียนรู้ตลอดชีวิต"

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

1.ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2.สร้างครอบครัวที่อบอุ่น สร้างความรัก ความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นในสังคม

3.ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.พัฒนาสังคม สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

5.ส่งเสริม สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย ถนน สะพาน ทางเท้า การประปา การไฟฟ้า

2. การขุด ขุดลอกคู คลอง คูส่งน้ำ การปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ คันส่งน้ำ ฝังท่อระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมการเกษตร การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. การสังคมสงเคราะห์ การสวัสดิการสังคมเด็ก ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

2. การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา

กิจกรรมการศึกษา การกีฬาโรงเรียน

3. การสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้และการป้องกันโรคต่างๆ

4. การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ ประเพณี

วัฒนธรรมของท้องถิ่น

5. การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาต่างๆ

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบภายใน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. การพัฒนาองค์กรฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีคุณธรรมและ

จริยธรรม

2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนแม่บทชุมชน

3. ก่อสร้างและปรับปรุงหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ศาลาเอนกประสงค์ประจำ

หมู่บ้าน ซุ้มที่พัก ศาลาพักร้อน สวนสาธารณะ

4. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ

5. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน บริการ INTERNETตำบลในวันและเวลาราชการโดยไม่

พักเที่ยงการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ประทับใจ การบริการนอกสถานที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การรณรงค์ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม การบำบัดและการ

จัดการขยะมูลฝอย

2. การรณรงค์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)

| ยุทธศาสตร์ | 2555 | 2556 | 2557 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) | 49 | 37,450,000.00 | 55 | 65,893,200.00 | 62 | 48,266,350.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 16 | 5,094,400.00 | 28 | 5,750,625.00 | 23 | 7,841,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 63 | 21,864,500.00 | 18 | 3,588,000.00 | 17 | 3,441,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล | 44 | 4,580,000.00 | 10 | 6,600,000.00 | 20 | 11,120,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 1,371,000.00 | 3 | 420,000.00 | 8 | 2,555,000.00 |
| รวม | 179 | 70,359,900.00 | 114 | 82,251,825.00 | 130 | 73,223,350.00 |

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 73 โครงการ งบประมาณ 26,892,176 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) | 24 | 8,117,881.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 2 | 69,200.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 26 | 16,601,095.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 19 | 1,884,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 220,000.00 |
| รวม | 73 | 26,892,176.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายเมนสายนาออก-วัดบ้านงาม(เขตหมู่ที่3-บ้านนายสายทิพย์ จันทร์คง)(หมู่ที่1) รายได้จัดเก็บเอง 352,291.00 เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 50 ม./เสา พร้อมสายเมน ระยะทางประมาณ 400ม. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ยกระดับปรับปรุงถนนสายวัดบ้านงาม-สายนาออก (หมู่ที่2) เงินสะสม 326,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ยกระดับถนนสายคูส่งน้ำบ้านนางจำเนียร ช่วยสกุล-เขตหมู่ที่11(หมู่ที่2) เงินอุดหนุนทั่วไป 326,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสัญจรไปมา การขนส่งผลผลิตการเกษตรสะดวกขึ้น ถนน จำนวน 1 สาย 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองตรงบน(ต่อเนื่อง) (หมู่ที่5) เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาและเกิดความปลอดภัยมากขึ้น ถนน คสล.จำนวน 1 สาย 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ยกระดับถนนด้วยดินถมและลงหินคลุกสายข้างบ้านนางสมนาม สุวรรณสังข์(หมู่ที่6) เงินอุดหนุนทั่วไป 312,000.00 เพื่อให้เกษตรกรขนย้ายผลผลิตได้สะดวกคล่องตัวขึ้น ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายหน้าบ้านนายวิชิต สุวรรณเลิศ-หมู่ที่12(หมู่ที่6) เงินสะสม 355,000.00 เพื่อให้การขนส่งผลผลิตการเกษตร การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) บุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกลลงดินถมและลงหินคลุกสายบ้านนายจรัญ เล็กเกาะทวด(หมู่ที่7) เงินอุดหนุนทั่วไป 191,000.00 เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3สายริมคลองหัวไทร(หมู่ที่8) เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ถนน คสล.จำนวน 1 สาย 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) บุกเบิกถนนซอยบ้านนายสุธรรม แก้วประดิษฐ์(หมู่ที่9) เงินอุดหนุนทั่วไป 284,000.00 เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วขึ้น ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางอิฐ(หมู่ที่10) เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในพื้นที่การเกษตร ถนน คสล.จำนวน 1 สาย 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนน คสล.สายพุทธรักษ์(หมู่ที่11) เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม 603,000.00 เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตการเกษตร ถนน คสล.จำนวน 1 สาย 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ(หมู่ที่12) รายได้จัดเก็บเอง 350,191.00 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 40 แห่ง 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) บุกเบิกถนนพร้อมถมยกระดับและลงหินคลุกทางสาธารณะ(หลักกิโลที่1หน้าบ้านนายวิเชียร บูญรอด) (หมู่ที่12) เงินสะสม 530,000.00 เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกขึ้น ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย ระยะทาง 600 เมตร 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองควาย2(หมู่ที่13) เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ถนน คสล.จำนวน 1 สาย 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล รายได้จัดเก็บเอง 280,000.00 เพื่อความสะดวกในการคมนาคมสัญจรไปมา การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ จำนวน 13 หมู่บ้าน 16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองตรงบน(หมู่ที่4) เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ถนน คสล.จำนวน 1 สาย 17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายสวาท จันทร์คงจดหมู่ที่2(หมู่ที่3) รายได้จัดเก็บเอง 192,699.00 เพื่อให้แสงสว่างต่อผู้สัญจรไปมายามค่ำคืนและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 20 แห่ง 18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายริมคลองนาโพธิ์(หมู่ที่1) เงินสะสม 429,000.00 เพื่อเป็นเส้นทางหลักการคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย ระยะทาง 3,700 ม. 19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายนาโพธิ์จดหมู่ที่4 ตำบลบ้านใหม่(หมู่ที่3) เงินสะสม 266,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสัญจรไปมาระหว่างตำบลสะดวกขึ้น ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย ระยะทาง 2,000 เมตร 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายพุทธรักษ์(หมู่ที่5) เงินสะสม 170,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1,800 เมตร 21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกซอยเลียบคลองสุขุม(หมู่ที่7) เงินสะสม 71,700.00 เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย ระยะทาง 250 เมตร 22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ถมยกระดับพร้อมลงหินคลุกถนนริมคลองหัวไทรตลอดสาย(หมู่ที่8) เงินสะสม 786,000.00 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1,250 เมตร 23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ถมยกระดับถนนบริเวณคูส่งน้ำสายหลังสถานีอนามัยบ้านตรงบน(หมู่ที่4) เงินสะสม 548,000.00 เพื่อการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ถนน จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1,500 เมตร 24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงระยะผ่านวัดสามแพรก(หมู่ที่9) เงินสะสม 240,000.00 เพื่อให้การสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตการเกษตรสะดวกขึ้น ถนน คสล.จำนวน 1 สาย ระยะทาง 158 เมตร 25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว สนับสนุนค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล รายได้จัดเก็บเอง 19,200.00 เพื่อเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในการพิจารณาแก้ไขปัญหา ฯลฯ ซึ่ง ศบกต.ได้ถ่ายโอนภารกิจให้ อบต.แล้ว คณะกรรมการฯ จำนวน 1 แห่ง 26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของศูนย์บริการฯ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของ ศบกต.ให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอด ปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตรของศูนย์บริการฯ จำนวน 1 แห่ง 27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,132,000.00 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ อบต. คลองกระบือมีเงินยังชีพ ผู้พิการในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง 28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ รายได้จัดเก็บเอง 84,000.00 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ อบต. คลองกระบือมีเงินยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง 29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,113,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.คลองกระบือมีเงินเพื่อยังชีพ ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง 30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 1,495,600.00 เพื่อให้เด็ก นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์เด็กเล็กฯและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง 31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 862,950.00 เพื่อให้เด็ก นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์เด็กเล็กฯและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง 32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในพื้นที่ เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 78,240.00 เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กฯ มีวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ดีพร้อม เหมาะสม ครบทุกเนื้อหา วัสดุอุปกรณ์การศึกษาแก่ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง 33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รายได้จัดเก็บเอง 7,000.00 เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม 27,705.00 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีไฟฟ้าใช้เกิดความสะดวกในการเรียนการสอน ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ติดตั้งมาตรวัดน้ำ วางท่อพร้อมอุปกรณ์ระบบประปาส่วนภูมิภาคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง 3,600.00 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ำใช้ในการสาธารณูปโภคที่สะดวกขึ้น ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือจำนวน 1 แห่ง 38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ้างเหมารถบริการรับส่งเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง 210,000.00 เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กเล็ก รถบริการรับส่งเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 1 คัน 39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต บัณฑิตน้อย ประจำปี 2555 รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา บัณฑิตน้อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง 40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ในสัตว์ เช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคปากเท้าเปื่อยในโค รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 เพื่อลดอัตราการตาย เจ็บป่วยจากโรคในสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ในพื้นที่ อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต อุดหนุนกิจกรรม อสม.ตำบลคลองกระบือ เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 130,000.00 เพื่อให้การดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานเป็นไปด้วยดี อสม.ในพื้นที่อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของ สปสช. รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของโครงการ สปสช. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น กิจกรรม สปสช.พื้นที่ตำบลคลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หฺมฺรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี 2555 แก่ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 เพื่อส่งเสริมและรักษา เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จำนวน 1 แห่ง 44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2555แก่ปกครองอำเภอปากพนัง รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ เอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จำนวน 1 แห่ง 45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ รายได้จัดเก็บเอง 380,000.00 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆของไทย พื้นที่ตำบลคลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติด ประจำตำบล “สร้างสุขเกมส์ ครั้งที่ 4” รายได้จัดเก็บเอง 380,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสามัคคี สร้างสุขภาพที่ดี เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่อบต. คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาให้สูงขึ้น นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ อบต. คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช 2ค.ประจำปี 2555 รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช 2ค จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านในพื้นที่ อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม อปพร. รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สูงขึ้น ฝึกอบรม อปพร.ในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง 50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต อุดหนุนโครงการจัดชุดปฏิบัติการมวลชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด,รักษาความสงบเรียบร้อยภายในฯ ปี 2555 รายได้จัดเก็บเอง 17,000.00 เพื่อป้องกัน ปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ชุดปฏิบัติการมวลชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 1 แห่ง 51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลคลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง 85,000.00 เพื่อให้ความรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง 52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่ อปพร. รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตอบแทนแก่ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ อปพร.ในพื้นที่ ตำบลคลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รายได้จัดเก็บเอง 31,500.00 เพื่อความสะดวก คล่องตัวในการทำงาน เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ 54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 เพื่อบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ต่างๆ ครุภัณฑ์ อบต.จำนวน 1 แห่ง 55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รายได้จัดเก็บเอง 360,000.00 เพื่อให้ใช้ได้นานขึ้น ทรัพย์สิน อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อใช้ใน อบต. ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง 57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รายได้จัดเก็บเอง 7,000.00 เพื่อใช้ใน อบต. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล จัดซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 เพื่อใช้ใน อบต. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ รายได้จัดเก็บเอง 17,000.00 เพื่อใช้ใน อบต. เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง 60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ รายได้จัดเก็บเอง 17,500.00 เพื่อใช้ใน อบต. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ตัว 61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 เพื่อใช้ในอบต.คลองกระบือ วัสดุสำนักงาน อบต. คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายได้จัดเก็บเอง 8,000.00 เพื่อใช้ในอบต.คลองกระบือ วัสดุงานบ้านงานครัวอบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และค่าวัสดุก่อสร้าง รายได้จัดเก็บเอง 121,000.00 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอบต. และบรรเทาความเดือดร้อน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุก่อสร้าง อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 เพื่อใช้ในการเดินทางติดต่อราชการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้จัดเก็บเอง 135,000.00 เพื่อได้ใช้ครุภัณฑ์ที่นานขึ้น วัสดุคอมพิวเตอร์ อบต. คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา ซ่อมแซมรถยนต์ อบต.คลองกระบือ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล การจัดงานพิธีเนื่องในวันสำคัญของชาติและพิธีการต่างๆ รายได้จัดเก็บเอง 280,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเนื่องในวันสำคัญของชาติและพิธีการต่างๆ การจัดงานพิธีเนื่องในวันสำคัญของชาติและพิธีการ อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล สนับสนุนการจัดทำแผนประชาคมหมู่บ้าน รายได้จัดเก็บเอง 65,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และรู้ถึงความสำคัญของการจัดทำแผนประชาคม ประชาชนในพื้นที่ อบต. คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ รายได้จัดเก็บเอง 272,000.00 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. จำนวน 1 แห่ง 70. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ค่าเช่าสัญญาณพื้นที่อินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเดมรายปีเว็ปไซต์ อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อินเตอร์เน็ต อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ ประจำปี 2555 แก่ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ของ อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 72. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้างเหมาบริการรถเก็บขยะในพื้นที่ อบต.คลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง 180,000.00 เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยสร้างความสะอาด ถูกสุขลักษณะ จ้างเหมาบริการรถเก็บขยะในพื้นที่ อบต.คลองกระบือ จำนวน 1 แห่ง 73. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.และสองข้างทางถนนในพื้นที่ตำบลคลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อความสวยงาม และเหมาะสมกับเป็นสถานที่ให้บริการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.และสองข้างทางถนน จำนวน 13 หมู่บ้าน

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 65 โครงการ จำนวนเงิน 23,099,015 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 65 โครงการ จำนวนเงิน 23,074,385 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 23 7,437,783.55 23 7,437,783.55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 1 8,600.00 1 8,600.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 22 14,384,132.98 22 14,359,502.98 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 17 1,115,101.13 17 1,115,101.13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 153,397.00 2 153,397.00 รวม 65 23,099,014.66 65 23,074,384.66 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลาการดำเนินงาน 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายเมนสายนาออก-วัดบ้านงาม(เขตหมู่ที่3-บ้านนายสายทิพย์ จันทร์คง) (หมู่ที่1) รายได้จัดเก็บเอง 352,291.00 176,145.00 ฎีกาเลขที่ 448/2555 08/06/2555 15 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ยกระดับปรับปรุงถนนสายวัดบ้านงาม-สายนาออก(หมู่ที่2) เงินสะสม 326,000.00 323,500.00 สัญญาจ้างเลขที่ 1/2555 04/04/2555 30 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ยกระดับถนนสายคูส่งน้ำบ้านนางจำเนียร ช่วยสกุล-เขตหมู่ที่11 (หมู่ที่2) เงินอุดหนุนทั่วไป 326,000.00 324,000.00 สัญญาจ้างที่ 11/2555 05/07/2555 30 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองตรงบน(ต่อเนื่อง)(หมู่ที่5) เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 300,000.00 สัญญาจ้างที่ 14/2555 20/07/2555 30 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ยกระดับถนนด้วยดินถมและลงหินคลุกสายข้างบ้านนางสมนาม สุวรรณสังข์ (หมู่ที่6) เงินอุดหนุนทั่วไป 312,000.00 310,000.00 สัญญาจ้างที่ 15/2555 24/07/2555 30 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายหน้าบ้านนายวิชิต สุวรรณเลิศ-หมู่ที่12(หมู่ที่6) เงินสะสม 355,000.00 353,000.00 สัญญาจ้างที่ 6/2555 24/05/2555 30 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น3สายริมคลองหัวไทร(หมู่ที่8) เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 300,000.00 สัญญาจ้างที่ 18/2555 31/08/2555 30 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) บุกเบิกถนนซอยบ้านนายสุธรรม แก้วประดิษฐ์(หมู่ที่9) เงินอุดหนุนทั่วไป 284,000.00 281,600.00 สัญญาจ้างที่ 12/2555 11/07/2555 30 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางอิฐ (หมู่ที่10) เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 299,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 19/2555 04/09/2555 30 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนน คสล.สายพุทธรักษ์ (หมู่ที่11) เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม 603,000.00 300,000.00 สัญญาจ้างที่ 7/2555 29/05/2555 30 300,000.00 สัญญาจ้างที่ 11/2555 31/08/2555 30 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ(หมู่ที่12) รายได้จัดเก็บเอง 350,191.00 175,095.33 ฎีกาเลขที่ 585/2555 15/08/2555 15 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) บุกเบิกถนนพร้อมถมยกระดับและลงหินคลุกทางสาธารณะ(หลักกิโลที่1หน้าบ้านนายวิเชียร บูญรอด)(หมู่ที่12) เงินสะสม 530,000.00 527,500.00 สัญญาจ้างที่ 10/2555 05/06/2555 30 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองควาย2 (หมู่ที่13) เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 299,000.00 สัญญาจ้างที่ 16/2555 24/07/2555 30 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล รายได้จัดเก็บเอง 280,000.00 97,800.00 ฎีกาเลขที่ 215/2555 02/02/2555 15 96,800.00 ฎีกาเลขที่ 330/2555 04/04/2555 15 84,485.00 ฎีกาเลขที่ 695/2555 10/09/2555 15 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองตรงบน(หมู่ที่4) เงินอุดหนุนทั่วไป 301,000.00 300,000.00 สัญญาจ้างที 13/2555 20/07/2555 30 16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายสวาท จันทร์คงจดหมู่ที่2 (หมู่ที่3) รายได้จัดเก็บเอง 192,699.00 96,349.22 ฎีกาเลขที่ 571/2555 06/08/2555 15 17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายริมคลองนาโพธิ์(หมู่ที่1) เงินสะสม 429,000.00 427,000.00 สัญญาจ้างที่2/2555 05/04/2555 30 18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายนาโพธิ์จดหมู่ที่4 ตำบลบ้านใหม่(หมู่ที่3) เงินสะสม 266,000.00 264,000.00 สัญญาจ้างที่4/2555 05/04/2555 30 19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายพุทธรักษ์ (หมู่ที่5) เงินสะสม 170,000.00 168,000.00 สัญญาจ้างที่ 3/2555 05/04/2555 30 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกซอยเลียบคลองสุขุม(หมู่ที่7) เงินสะสม 71,700.00 67,009.00 ใบสั่งจ้างที่ 53/2555 13/07/2555 2 21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ถมยกระดับพร้อมลงหินคลุกถนนริมคลองหัวไทรตลอดสาย (หมู่ที่8) เงินสะสม 786,000.00 783,000.00 สัญญาจ้างที่5/2555 26/04/2555 30 22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ถมยกระดับถนนบริเวณคูส่งน้ำสายหลังสถานีอนามัยบ้านตรงบน (หมู่ที่4) เงินสะสม 548,000.00 545,500.00 สัญญาจ้างที่ 9/2555 05/06/2555 30 23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงระยะผ่านวัดสามแพรก(หมู่ที่9) เงินสะสม 240,000.00 239,000.00 สัญญาจ้างที่ 8/2555 30/05/2555 30 24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว สนับสนุนค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล รายได้จัดเก็บเอง 19,200.00 8,600.00 ฎีกาเลขที่ 0175/2555 20/09/2555 0 25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,132,000.00 4,132,000.00 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 03/10/2554 0 26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ รายได้จัดเก็บเอง 84,000.00 84,000.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 03/10/2554 0 27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,113,000.00 8,113,000.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 03/10/2554 0 28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 1,495,600.00 75,600.00 ใบสั่งซื้อที่ 3/2555 26/10/2554 150 94,500.00 ใบสั่งจ้างที่ 4/2555 26/10/2554 150 76,800.00 ใบสั่งจ้างที่41/2555 08/05/2555 7 67,200.00 ใบสั่งจ้างที่42/2552 08/05/2555 7 29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 862,950.00 415,657.35 สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2555 01/11/2554 100 367,934.40 สัญญาซื้อขายที่ 2/2555 14/05/2555 90 30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในพื้นที่ เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 78,240.00 58,200.00 ฎีกาเลขที่ 0160/2555 27/08/2555 7 31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 31,000.00 สัญญาซื้อขายที่ 1/2555 21/08/2555 30 32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รายได้จัดเก็บเอง 7,000.00 3,600.00 สัญญาซื้อขายที่ 1/2555 21/08/2555 15 33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 1,800.00 สัญญาซื้อขายที่ 1/2555 21/08/2555 30 34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม 27,705.00 18,804.73 ฎีกาเลขที่ 0060/2555 28/02/2555 15 4,621.50 ฎีกาเลขที่ 359/2555 03/05/2555 7 3,900.00 ฎีกาเลขที่ 388/2555 10/05/2555 15 35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ติดตั้งมาตรวัดน้ำ วางท่อพร้อมอุปกรณ์ระบบประปาส่วนภูมิภาคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง 3,600.00 3,600.00 ฎีกาเลขที่ 163/2555 08/01/2555 15 36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ้างเหมารถบริการรับส่งเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง 210,000.00 66,150.00 ใบสั่งจ้างที่5/2555 26/10/2554 150 57,600.00 ใบสั่งจ้างที่43/2555 08/05/2555 7 37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต บัณฑิตน้อย ประจำปี 2555 รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 600.00 ใบสั่งจ้างที่ 20/2555 04/04/2555 5 2,354.00 ใบสั่งจ้างที่27/2555 23/03/2555 5 12,000.00 ใบสั่งจ้าง 38/2555 04/04/2555 7 38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ในสัตว์ เช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคปากเท้าเปื่อยในโค รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 35,080.00 ใบสั่งจ้างที่ 51/2555 09/07/2555 30 39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต อุดหนุนกิจกรรมอสม.ตำบลคลองกระบือ เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 130,000.00 130,000.00 ฎีกาเลขที่ 588,599/2555 11/09/2555 1 40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของ สปสช. รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 80,000.00 ฎีกาเลขที่ 41/2555 17/11/2554 1 41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หฺมฺรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี 2555 แก่ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 15,000.00 ฎีกาเลขที่ 503/2555 15/08/2555 1 42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2555แก่ปกครองอำเภอปากพนัง รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 ฎีกาเลขที่ 219/2555 24/02/2555 1 43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ รายได้จัดเก็บเอง 380,000.00 3,720.00 ใบสั่งจ้างที่61/2555 14/08/2555 7 15,240.00 ใบสั่งจ้างที่ 67/2555 04/09/2555 7 720.00 ใบสั่งจ้างที่ 68/2555 07/09/2555 7 350.00 ใบสั่งจ้างที่ 69/2555 11/09/2555 7 30,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 70/2555 12/09/2555 7 40,020.00 ใบสั่งจ้างที่ 71/2555 14/09/2555 7 331.00 ใบสั่งจ้างที่ 72/2555 17/09/2555 7 13,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 73/255 20/09/2555 7 44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติด ประจำตำบล “สร้างสุขเกมส์ ครั้งที่ 4” รายได้จัดเก็บเอง 380,000.00 76,580.00 ใบสั่งซื้อที่ 25/2555 17/07/2555 3 51,460.00 ใบสั่งซื้อ 29/2555 23/07/2555 2 9,380.00 ใบสั่งซื้อที่ 30/2555 23/07/2554 2 58,000.00 ใบสั่งซื้อที่ 31/55 23/07/2555 2 7,830.00 ใบสั่งซื้อที่ 33/55 23/07/2555 3 8,040.00 ใบสั่งจ้างที่ 54/55 13/07/2555 2 2,800.00 ใบสั่งจ้างที่ 55/2555 16/07/2555 2 28,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 58/2555 20/07/2555 2 27,000.00 ใบสั่งจ้างที่59/2555 23/07/2555 2 32,000.00 ใบสั่งจ้างที 60/2555 23/07/2555 5 45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลคลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง 85,000.00 1,540.00 ฎีกาเลขที่ 320/2555 04/04/2555 5 3,720.00 ฎีกาเลขที่ 547/2555 03/08/2555 5 46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่ อปพร. รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 6,800.00 ฎีกาเลขที่ 0035/2555 29/12/2554 5 6,800.00 ฎีกาเลขที่ 0075/2555 11/04/2555 7 3,600.00 ฎีกาเลขที่ 0163/2555 26/07/2555 2 1,200.00 ฎีกาเลขที่ 0076/2555 11/04/2555 1 47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 90,654.00 ใบสั่งจ้างที่16/2555 27/01/2555 15 6,678.00 ใบสั่งจ้างที่49/2555 25/06/2555 7 48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รายได้จัดเก็บเอง 360,000.00 6,060.00 ใบสั่งจ้างที่ 17/2555 30/01/2555 1 2,800.00 ใบสั่งจ้างที่12/2555 23/11/2554 5 2,420.00 ใบสั่งจ้างที่14/2555 20/12/2554 5 2,700.00 ใบสั่งจ้างที่20/2555 14/02/2555 5 3,900.00 ใบสั่งจ้างที่ 45/2555 08/05/2555 7 3,550.00 ใบสั่งซื้อที่46/2555 08/05/2555 7 1,330.00 ใบสั่งจ้างที่48/2555 25/05/2555 5 3,890.00 ใบสั่งจ้างที่ 65/2555 04/09/2555 7 300.00 ใบสั่งจ้างที่ 66/2555 04/09/2555 7 2,780.00 ใบสั่งจ้างที่ 74/2555 20/09/2555 7 9,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 76/2555 20/09/2555 7 49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 31,000.00 สัญญาซื้อขายที่ 1/2555 21/08/2555 30 50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รายได้จัดเก็บเอง 7,000.00 3,600.00 สัญญาซื้อขายที่ 1/2555 21/08/2555 15 51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จัดซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 1,800.00 สัญญาซื้อขายที่ 1/2555 21/08/2555 15 52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ รายได้จัดเก็บเอง 17,000.00 6,700.00 สัญญาซื้อขายที่1/2555 21/08/2555 15 53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ รายได้จัดเก็บเอง 17,500.00 17,500.00 46/2555 14/09/2555 3 54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 1,521.90 หนังสือสั่งซื้อ วันที่ 19/10/54 19/10/2554 15 534.55 หนังสือส่ง ที่ นศ 74502/22 13 ม.ค. 55 31/01/2555 20 701.65 หนังสือส่งที่ 74502/23 ลงวันที่ 13 ม.ค. 55 13/01/2555 20 12,825.00 ใบสั่งซื้อที่7/2555 20/02/2555 5 13,565.00 ใบสั่งซื้อที่ 8/2555 20/02/2555 5 27,280.00 ใบสั่งซื้อที่ 9/2555 20/02/2555 5 21,999.00 ใบสั่งซื้อที่43/2555 10/09/2555 7 33,997.00 ใบสั่งซื้อที่ 44/2555 10/09/2555 7 4,000.00 ใบสั่งซื้อที่ 45/2555 10/09/2555 7 2,500.00 ใบสั่งซื้อที่ 32/2555 23/07/2555 7 55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายได้จัดเก็บเอง 8,000.00 1,195.00 ใบสั่งซื้อที่13/2555 20/02/2555 5 6,800.00 ใบสั่งซื้อที่ 42/2555 10/09/2555 7 56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และค่าวัสดุก่อสร้าง รายได้จัดเก็บเอง 121,000.00 5,218.00 ใบสั่งซื้อที่ 5/2555 02/12/2554 5 41,034.00 ใบสั่งซื้อที่ 23/2555 29/05/2555 3 4,217.00 ใบสั่งซื้อที่ 24/2555 02/07/2555 3 57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 4,000.00 ใบสั่งซื้อที่ 1/2555 17/10/2554 15 60,320.00 ใบสั่งซื้อที่ 2/2555 01/11/2554 3 58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้จัดเก็บเอง 135,000.00 16,300.00 ใบสั่งซื้อที่10/2555 20/02/2555 5 9,385.00 ใบสั่งซื้อที่11/2555 20/02/2555 5 10,390.00 ใบสั่งซื้อที่12/2555 20/02/2555 5 43,700.00 ใบสั่งซื้อที่38/2555 07/09/2555 7 34,600.00 ใบสั่งซื้อที่ 39/2555 07/09/2555 7 20,600.00 ใบสั่งซื้อที่ 40/2555 07/09/2555 7 59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การจัดงานพิธีเนื่องในวันสำคัญของชาติและพิธีการต่างๆ รายได้จัดเก็บเอง 280,000.00 19,500.00 ใบสั่งจ้างที่4/2555 01/12/2554 4 2,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 2/2555 21/10/2554 2 4,500.00 ใบสั่งจ้างที่ 15/2555 29/12/2554 5 26,400.00 ใบสั่งซื้อที่ 6/2555 10/01/2555 3 3,780.00 ใบสั่งซื้อที่19/2555 04/04/2555 7 99,720.00 ใบสั่งซื้อที่21/2555 04/04/2555 7 30,000.00 ใบสั่งซื้อที่22/2555 04/04/2555 7 2,500.00 ใบสั่งจ้างที่32/2555 04/04/2555 7 20,000.00 ใบสั่งจ้างที่34/2555 04/04/2555 7 27,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 35/2555 04/04/2555 7 2,800.00 ใบสั่งจ้างที่ 36/2555 04/04/2555 7 9,000.00 ใบสั่งจ้างที่37/2555 04/04/2555 7 20,500.00 ใบสั่งจ้างที่39/2555 04/04/2555 7 3,160.00 ใบสั่งซื้อที่ 27/2555 23/07/2555 7 7,330.00 ใบสั่งซื้อที่ 28/2555 23/07/2555 7 720.00 ใบสั่งจ้างที่ 56/2555 16/07/2555 7 720.00 ใบสั่งจ้างที่ 57/2555 16/07/2555 7 60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการจัดทำแผนประชาคมหมู่บ้าน รายได้จัดเก็บเอง 65,000.00 16,250.00 ใบสั่งจ้างที่ 24/2555 21/02/2555 15 4,220.00 ใบสั่งจ้างที่ 62/2555 14/08/2555 7 61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ รายได้จัดเก็บเอง 272,000.00 48,580.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2555 11/11/2554 15 2,880.00 ใบสั่งจ้างที่ 6/2555 11/11/2554 1 63,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 7/2555 11/11/2554 7 7,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 8/2555 11/11/2554 7 720.00 ใบสั่งจ้างที่ 9/2555 14/11/2554 7 16,440.00 ใบสั่งจ้างที่ 11/2554 21/11/2554 5 7,200.00 ใบสั่งจ้างที่ 13/2554 09/12/2554 7 15,720.00 ใบสั่งจ้างที่10/2555 14/11/2554 7 7,799.93 ใบสั่งจ้างที่ 21/2555 20/02/2555 5 767.10 ใบสั่งจ้างที่ 22/2555 20/02/2555 5 770.00 ใบสั่งจ้างที่26/2555 23/03/2555 5 39,084.00 ใบสั่งจ้างที่28/2555 23/03/2555 5 1,540.00 ใบสั่งจ้างที่30/2555 30/03/2555 5 1,305.00 ใบสั่งจ้างที่31/2555 30/03/2555 5 3,850.00 ใบสั่งจ้างที่40/2555 27/04/2555 7 62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเช่าสัญญาณพื้นที่อินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเดมรายปีเว็ปไซต์ อบต. รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 10,000.00 ใบสั่งจ้างที่19/2555 10/02/2555 7 63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ ประจำปี 2555 แก่ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00 15,000.00 ฎีกาเลขที่ 472/2555 11/07/2555 1 64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้างเหมาบริการรถเก็บขยะในพื้นที่ อบต.คลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง 180,000.00 13,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 1/2555 01/10/2554 30 39,000.00 ใบสั่งจ้างที่ 3/2555 01/11/2554 90 81,897.00 ที่23/2555 20/02/2555 5 65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.และสองข้างทางถนนในพื้นที่ตำบลคลองกระบือ รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 19,500.00 ฎีกาเลขที่ 94/2555 05/12/2554 1

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) | 49.0 | 37.45 | 24.0 | 8.12 | 23.0 | 7.44 | 23.0 | 7.44 | 23.0 | 7.44 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 17.0 | 5.14 | 2.0 | 0.07 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.01 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 63.0 | 21.86 | 26.0 | 16.60 | 22.0 | 14.38 | 22.0 | 14.36 | 20.0 | 13.95 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล | 44.0 | 4.58 | 19.0 | 1.88 | 17.0 | 1.12 | 17.0 | 1.12 | 17.0 | 1.12 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7.0 | 1.37 | 2.0 | 0.22 | 2.0 | 0.15 | 2.0 | 0.15 | 2.0 | 0.15 |

# รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) | 23 | 13.29 | 150 | 86.71 | 173 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 1 | 1.47 | 67 | 98.53 | 68 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 22 | 22.45 | 76 | 77.55 | 98 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 17 | 22.97 | 57 | 77.03 | 74 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 11.11 | 16 | 88.89 | 18 |
| รวม | 65 | 15.08 | 366 | 84.92 | 431 |

ช. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2555 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน

พื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายเมนสายนาออก-วัดบ้านงาม(เขตหมู่ที่3-บ้านนายสายทิพย์ จันทร์คง)

(หมู่ที่1)

2. ยกระดับปรับปรุงถนนสายวัดบ้านงาม-สายนาออก(หมู่ที่2)

3. ยกระดับถนนสายคูส่งน้ำบ้านนางจำเนียร ช่วยสกุล-เขตหมู่ที่11(หมู่ที่2)

4. ก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองตรงบน(ต่อเนื่อง)(หมู่ที่5)

5. ยกระดับถนนด้วยดินถมและลงหินคลุกสายข้างบ้านนางสมนาม สุวรรณสังข์(หมู่ที่6)

6. ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายหน้าบ้านนายวิชิต สุวรรณเลิศ-หมู่ที่12(หมู่ที่6)

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3สายริมคลองหัวไทร(หมู่ที่8)

8. บุกเบิกถนนซอยบ้านนายสุธรรม แก้วประดิษฐ์(หมู่ที่9)

9. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางอิฐ(หมู่ที่10)

10. ก่อสร้างถนน คสล.สายพุทธรักษ์(หมู่ที่11)

11. ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ(หมู่ที่12)

12. บุกเบิกถนนพร้อมถมยกระดับและลงหินคลุกทางสาธารณะ(หลักกิโลที่1หน้าบ้านนายวิเชียร

บูญรอด)(หมู่ที่12)

13. ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองควาย2(หมู่ที่13)

14. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองตรงบน(หมู่ที่4)

16. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายสวาท จันทร์คงจดหมู่ที่2(หมู่ที่3)

17. ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายริมคลองนาโพธิ์(หมู่ที่1)

18. ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายนาโพธิ์จดหมู่ที่4 ตำบลบ้านใหม่(หมู่ที่3)

19. ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายพุทธรักษ์(หมู่ที่5)

20. ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกซอยเลียบคลองสุขุม(หมู่ที่7)

21. ถมยกระดับพร้อมลงหินคลุกถนนริมคลองหัวไทรตลอดสาย(หมู่ที่8)

22. ถมยกระดับถนนบริเวณคูส่งน้ำสายหลังสถานีอนามัยบ้านตรงบน(หมู่ที่4)

23. ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงระยะผ่านวัดสามแพรก(หมู่ที่9)

24. สนับสนุนค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจำตำบล

25. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ

26. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์

27. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

28. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

29. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในพื้นที่

30. จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง

31. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์

32. จัดซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า

33. ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

34. ติดตั้งมาตรวัดน้ำ วางท่อพร้อมอุปกรณ์ระบบประปาส่วนภูมิภาคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนตำบลคลองกระบือ

35. บัณฑิตน้อย ประจำปี 2555

36. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ในสัตว์ เช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคปากเท้าเปื่อยในโค

37. อุดหนุนกิจกรรม อสม.ตำบลคลองกระบือ

38. สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของ สปสช.

39. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หฺมฺรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี 2555 แก่ที่ทำการ

ปกครองอำเภอปากพนัง

40. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2555แก่ปกครองอำเภอปากพนัง

41. ส่งเสริมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ

42. แข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติดประจำตำบล “สร้างสุขเกมส์ ครั้งที่ 4”

43. รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลคลองกระบือ

44. ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่ อปพร.

45. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

46. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

47. จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง

48. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์

49. จัดซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า

50. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

51. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

52. ค่าวัสดุสำนักงาน

53. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

54. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และค่าวัสดุก่อสร้าง

55. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

56. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

57. การจัดงานพิธีเนื่องในวันสำคัญของชาติและพิธีการต่างๆ

58. สนับสนุนการจัดทำแผนประชาคมหมู่บ้าน

59. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

60. ค่าเช่าสัญญาณพื้นที่อินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเดมรายปีเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วน

ตำบลคลองกระบือ

61. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ประจำปี

2555 แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

62. จ้างเหมาบริการรถเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

63. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและสองข้างทางถนนในพื้นที่ตำบลคลองกระบือ

โครงการ / กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

โครงการ / กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) | บุกเบิกถนนด้วยเครื่องจักรกลลงดินถมและลงหินคลุกสายบ้านนายจรัญ เล็กเกาะทวด(หมู่ที่7) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 191,000.00 | - | - | - | - |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของศูนย์บริการฯ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | - | - | - | - |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | - | - | - | - |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | จัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช2คประจำปี 2555 | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | - | - | - | - |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ฝึกอบรม อปพร. | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | - | - | - | - |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดชุดปฏิบัติการมวลชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ปี 2555 | รายได้จัดเก็บเอง | 17,000.00 | - | - | - | - |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | รายได้จัดเก็บเอง | 31,500.00 | - | - | - | - |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 | - | - | - | - |

โครงการ / กิจกรรมที่มีการยกเลิก

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

โครงการ / กิจกรรมที่มีการเพิ่มเติม

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

-บุคลากรน้อย เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน  เนื่องจากมีงานหลายด้านที่ต้องปฏิบัติ

-โครงการ / กิจกรรมที่จ่ายขาดเงินสะสม  เงินสำรองจ่าย  โครงการที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ดำเนินการเพิ่มเติมบางโครงการ / กิจกรรมเป็นกรณีฉุกเฉิน   เร่งด่วน   ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     ส่งผลให้งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเพื่อดำเนินการ  ทำให้งบประมาณในระบบคอมพิวเตอร์(e-plan) กับงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีไม่ตรงกัน

-การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์(e-plan) มีผู้บันทึกหลายคนแยกตามส่วนราชการ และหลายขั้นตอนทำให้ก่อให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ

-การเปลี่ยนแปลงโครงการหลังอนุมัติงบประมาณทำให้การจัดทำในระบบคอมพิวเตอร์(e-plan) ต้องแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้ข้อมูลไม่ตรงกัน

-ประชาชนยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร

-งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ

-การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ทันตามกำหนด

ข้อเสนอแนะ

-เมื่อรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแล้วเต็มจำนวนให้เร่งดำเนินการโครงการที่เหลือให้แล้วเสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว

-ชื่อโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้านกับชื่อโครงการในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีควรจะให้ตรงกัน  รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ด้วย

-โครงการต่างๆ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  เพื่อความโปร่งใส  ตรวจสอบได้

-ช่างผู้ควบคุมงานโครงการควรประสานงานกับผู้นำชุมชน  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้รับเหมา  เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามแบบแปลนและตรงตามสเปกของงานโครงการ

-โครงการที่ส่วนราชการได้รับการอุดหนุนงบประมาณควรให้มีคณะผู้บริหาร/ส.อบต./เจ้าหน้าที่ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลในการดำเนินงานด้วย

-ส่วนโยธาควรสำรวจพื้นที่หน้างานจริงก่อนออกแบบโครงการทุกครั้งเพื่อให้งานตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่และลดการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ

-ควรมีแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการทำงานของ อบต. เพื่อจะได้พัฒนางานได้ตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด

-คณะผู้บริหารควรนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น

-ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ควรให้ความสำคัญ  ให้ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น

----------------------------------------------

# Text boxes

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง/วิธีการ

หน่วยงานอื่น

ดำเนินการติดตามฯ

รายงานผล/เสนอความเห็น

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น/คกก.พัฒนาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น/คกก.พัฒนาฯให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง